	БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ   РАЙОНЫНЫ

ОРЛОВКА АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛЫ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ

453444,Орловка аулы,

Дуслык урамы, 18

тел. 2-73-25
	
[image: image1.png]



	РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН

453444, с.Орловка

ул.Дружбы, 18

тел. 2-73-25


   КАРАР                                               №  6                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «13» март 2026 й.                                                                      «13» марта    2026 г.     

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2026 года на территории сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
              На основании Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,    распоряжения    Правительства    Республики   Башкортостан      от   

 02 марта  2026 года № 184-р и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных пунктов , гидротехнических сооружений , мостов , коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Орловский сельсовет в 2026 году , а так же защите населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, руководствуясь постановлением   главы   администрации  муниципального района Благовещенский район  № 198 от 12 марта 2026 года. Администрация сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать сельскую противопаводковую комиссию для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2026 года на территории сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 
2. Утвердить:

   2.1.  Состав противопаводковой  комиссии сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (приложение  № 1)
   2.2.    План  мероприятий по безаварийному  пропуску  весеннего половодья на территории    сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района     Благовещенский      район    Республики    Башкортостан  в    2026 году 

( приложение № 2)
3.   Сельской  противопаводковой  комиссии:

      3.1.  Провести  первое  заседание   и  определить  меры  по  подготовке и  проведению  безаварийного пропуска  паводка  в 2026 году, срок до  18 марта 2026 года. 
      3.2.   Своевременно  информировать  население и организации через средства массовой информации о прогнозах ледовой обстановки, ожидаемых значений уровней воды на больших и малых реках в период весеннего половодья. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Загитову З.А. 
	Глава администрации
сельского поселения
	З.А.Загитова


Приложение № 1
к постановлению  администрации
 сельского поселения Орловский сельсовет
№ 6  от «13» марта 2026г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                              СОСТАВ 
                                      

                                 ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ   КОМИССИИ  
                СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   ОРЛОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

Загитова  З.А. – председатель  комиссии -  глава  сельского поселения

Ишмаева И.Х.– зам председателя комиссии 
  Члены: 1. Булгаков О.В. –депутат Совета СП
               2. Ахмеров Д.А.- депутат  Совета СП
               3. Загитов Р.Р. – депутат Совета СП
Приложение № 2
к постановлению  администрации
 сельского поселения Орловский сельсовет
№ 6 от «13» марта  2026 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                     ПЛАН

мероприятий  по  обеспечению  подготовки  населенных  пунктов, хозяйственных  строений,  мостов  и  других  сооружении к  пропуску   весеннего  половодья
 в 2026 году  на территории сельского поселения Орловский сельсовет
	 №

п/п
	                   Мероприятия
	    Срок  исполнения
	       исполнители

	1
	Образование  противопаводковых комиссий утверждение планов  мероприятий
	 до  15.03.2026г.
	Глава сельского поселения

	2
	Проверка к началу  половодья  состояния  потенциальных источников загрязнения водных объектов, напорных сооружений, водосбросов, мостов, при необходимости  проведение ремонтных работ, очистка от снега  и наледи водосбросов, кюветов  и мостовых пролетов.
	с 17.03.2026г.
	Администрация сельского поселения

	3
	Определение участков, которые могут быть затоплены талыми водами и разработка плана  предупредительных и спасательных работ по каждому объекту.
	до 01.04.2026г.
	Глава сельского поселения,  сельская комиссия

	4
	Проверка состояния мостов в д.Ошмянка, д.Труженик  при аварийной ситуации довести информацию до Благовещенской ДРСУ
	до 15.04.2026г.
	Глава сельского поселения,  сельская комиссия

	5
	Обследование  потенциально  опасных  гидротехнических  сооружений с оценкой их готовности к безаварийному  пропуску половодья и представлением сводной информации в районную противопаводковую комиссию согласно приложению настоящему плану 
	согласно графику
	Глава сельского поселения,  сельская комиссия

	6
	Провести собрание граждан «О безаварийном  пропуске весеннего половодья обеспечения пожарной безопасности» 
	до 15.04.2026г.
	Глава сельского поселения 

	7
	Организация  отвода талых вод от трансформаторных газораспределительных сооружений
	до 15.04.2026г.
	Глава сельского поселения, руководители учреждений

	8
	Организация отвода талых вод от общественных колодцев и родников
	на весь период паводка
	Глава сельского поселения жители населенных пунктов

	9
	Сбор  и обобщение материалов по паводковой обстановке, а также по ущербу, нанесенному паводком
	на весь период паводка
	Сельская комиссия


_1545551015.doc
[image: image1.png]






